## Slide 1: Proposta de Projeto: Análise Demográfica e Socioeconômica - Censo IBGE 2022
Objetivo
Realizar uma análise abrangente dos dados agregados por municípios do Censo 2022 para investigar as relações entre demografia, infraestrutura, educação e renda, entregando insights estatísticos e painéis interativos para facilitar a tomada de decisão.
Etapas de planejamento e análise
Marco
Tarefas
Resultados/Entregáveis
Tempo estimado
Definir o escopo do projeto e as perguntas de pesquisa
Reunir os datasets dos agregados por municípios
Identificar necessidades de software (Python, Jupyter, Tableau, Power BI)
Documento de estratégia
README no GitHub
Definição do escopo
Marco 1 (Planejar)
1 semana
Marco 2 (Analisar)
Realizar a limpeza, formatação e tratamento de valores ausentes nos arquivos .csv
Fazer o cruzamento (merge) das bases
Realizar EDA respondendo às perguntas de pesquisa iniciais
Base de dados limpa e pronta para modelagem
Jupyter Notebook com a EDA documentada (estatísticas descritivas e gráficos exploratórios)
2 semanas
Realizar testes de hipótese para comparar diferenças demográficas entre regiões
Construir modelos de regressão linear para investigar as correlações
Avaliar os resultados estatísticos dos modelos.
Código dos modelos estatísticos e de regressão documentados no jupyter
Relatório de descobertas e insights estatísticos validados
Marco 3 (Contruir)
2 a 3 semanas
Marco 4 (Executar)
Compilar e sintetizar os resultados finais
Desenvolver dashboards interativos e contar a história dos dados
Dashboards criados no Power BI e no Tableau
Sumário executivo com as conclusões finais e recomendações no repositório
3 semanas
Etapas de construção e execução
Isaias Santos